Iepirkuma ID Nr. TSKA „ZILIE KALNI” 2016/5

# PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1

pie 2016.gada 16.decembra līguma Nr. 4-1/44

Ikšķilē								          2017.gada 16.martā

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Elektro PM”, tās valdes locekles Intas Zeltiņas personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā saukti – „Puses”),

pamatojoties uz 2016.gada 16.decembra līguma Nr. 4-1/44, par Trašu apgaismojuma izveidi dabas parkā „Ogres Zilie kalni” 2.kārta, turpmāk tekstā – „Līgums”, 14.2.punktu, un darba vadības sapulces protokolu nr. 3, no 2017.gada 16.marta, ņemot vērā tehnoloģiskos pārtraukumus, laika apstākļu dēļ, kas neļauj veikt nepieciešamos darbus  un arheoloģisko uzraudzību, Puses vienojas par sekojošiem grozījumiem:

- Līgumā noteikto būvdarbu izpildes un dokumentu nodošanas termiņu pagarināt līdz 2017.gada 19.maijam.

- Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un tā ir kā papildinājums Līgumam, neatceļot pārējos Līguma punktus. Uz šo vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

- Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros kopā ar šīs vienošanās 1.punktā minēto pielikumu un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens vienošanās eksemplārs.

PUŠU REKVIZĪTI

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052, Kredītiestāde: AS „Swedbank” Kods: HABALV22 ### Konts: LV90 HABA 0551 0171 3907 3 | SIA „Elektro PM” Reģ. Nr.40003965223 Preses iela 2, Ogre Ogres nov., LV-5001 Kredītiestāde: A/S „Dnb Banka”, Kods: RIKOLV2X Konts: LV92 RIKO 0002 0130 8697 9 |
| ### Direktore | ### Valdes locekle |
| I.Kraukle_________________ | I.Zeltiņa_______________ |