APSTIPRINĀTS

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

„Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

„Zilie kalni” attīstības aģentūra”

iepirkumu komisijas

2015. gada 4. decembra sēdē, protokols Nr.1

________________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Ieva Kraukle

Iepirkuma

„Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””

Identifikācijas Nr.TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Nolikums

Ikšķile, 2015

Saturs

- Vispārīgā informācija .................................................................................. 3 - Informācija par iepirkuma priekšmetu ......................................................... 4 - Piedāvājuma nodrošinājums ..........................................................................4 - Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti .....................................5 - Piedāvājuma saturs un noformējums ............................................................11 - Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanas un novērtēšanas kārtība un termiņi.....12 - Iepirkuma komisijas darbība, tiesības un pienākumi ....................................12 - Pretendentu tiesības un pienākumi ...............................................................16 - Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi ........................................................16 Pielikumi............................................................................. .....................................18 Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2 – Piedāvājuma garantija Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3 – Pretendenta pieteikuma vēstule Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4 – Pretendenta un apakšuzņēmēju anketa Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.5 – Kredītiestādes/ apdrošināšanas kompānijas apliecinājums Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājums Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.7 – Līguma projekta būtiskākie nosacījumi ar pielikumiem

1.Vispārīgā informācija

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2.

1.3. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra

„Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052,

Reģistrācijas numurs 90001449943

Darba laiks – pirmdienās 08.30 – 13.00, 14.00 – 19.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.30 – 12.00, 12.30 – 17.00; piektdienās 08.30 – 15.00

  - Iepirkuma mērķis ir būvprojekta  “Ceļa pārbūve "Dubkalnu ezera meži" posmam un aktīvās atpūtas laukums dabas parkā „Ogres Zilie kalni”” ietvaros paredzēta Dubkalnu mazās ūdenskrātuves aizbēršana (projekta I kārta) un ceļa trajektorijas atvirzīšana no ūdenskrātuves krasta (projekta II kārta). Iepirkuma ietavaros paredzēta projekta I kārtas īstenošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājum iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.5. Iepirkumā var piedalīties pretendenti, kuru kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma 4.nodaļas „Prasības pretendnetiem un iesniedzamie dokumenti” prasībām.

1.6. Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

1.7. Saziņa un papildus informācijas sniegšana

    - Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu.

    - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

    - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto pasūtītāja pasta adresi vai pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

    - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai e-pasta adresi, ja no ieinteresētā piegādātāja dokuments saņemts elektroniski.

    - Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājaslapā www.ziliekalni.lv, pie iepirkuma dokumentācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildus informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicē šo informāciju pasūtītāja mājaslapā internetā, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

    - Piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai personīgi Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrā „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” (Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052, darba laiks – pirmdienās 08:30– 13:00, 14:00 – 19:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08:30 – 12:00, 12:30  – 17:00; piektdienās 08:30 – 15:00) līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu norādītajam termiņam (pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja uz tiem būs Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrā „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” zīmogs ar saņemšanas datumu un laiku ne vēlāku par to, kas norādīts paziņojumā).

    - Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā paziņojuma par plānoto līgumu norādītā termiņa netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

1.9. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

1.10.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets – „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”” (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija).

2.2. Līguma izpildes vieta – “Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

2.3. Līguma izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 01.05.2016.

3. Piedāvājuma nodrošinājums

3.1. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) – kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise – ir jāiesniedz par summu EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums sagatavojams saskaņā ar formu (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2).

3.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

3.2.1. līdz 1.10.punktā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam vai 3.5.punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

3.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim;

3.2.3. līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

3.3. Iepirkuma piedāvājumu, par kuru nav iesniegts atbilstošs un pareizi noformēts piedāvājuma nodrošinājums, pasūtītājs noraidīs.

3.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājam jāizmaksā pasūtītājam nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

3.5. Ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, tad pretendenti piecu darba dienu laikā nosūta pasūtītājam rakstisku galvotāja apliecinājumu, kurā noteikts, ka piedāvājuma nodrošinājuma termiņš pagarināts līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

4. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

4.2. Pretendentam iepirkuma piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu:

4.2.1. Atlases dokumenti. Pretendentu atlases dokumentiem ir jāpievieno pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstīta pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3), kurai ir pievienota informācija par pretendentu (iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 forma Nr.1). Kopā ar pretendentu atlases dokumentiem jāiesniedz dokumenti, kuri ir noteikti 4.3.1. – 4.3.9.punktā;

4.2.2. Tehniskā piedāvājuma dokumenti. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz par visiem tehniskajā projektā minētajiem darbu apjomiem. Kopā ar tehniskā piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz dokumenti, kuri noteikti 4.3.10. – 4.3.14.punktā;

4.2.3. Finanšu piedāvājuma dokumenti. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visiem tehniskajā projektā minētajiem darbu apjomiem. Kopā ar finanšu piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz dokumenti, kuri noteikti 4.3.15. – 4.3.16.punktā.

4.2.4.Piedāvājuma nodrošinājums (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2).

4.3. Prasības - pārbaudāmā informācija un dokumenti, kuri jāiesniedz pretendentam:

| Nr.p.k. |  | Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendentu atlases dokumenti |  |  |  |
| 4.3.1. | Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā. |  | Reģistrācijas numuri pretendenta un apakšuzņēmēju anketā (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4, forma Nr.1). |
| 4.3.2. | Pretendentam ir atbilstošs saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi. Pretendenta gada finanšu vidējā apgrozījuma minimālais apjoms būvniecībā 2012., 2013. un 2014.gadā ir vismaz EUR 200 000. Ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā un ar to tiks slēgts līgums, pretendenta rīcībā esošo apgrozāmo līdzekļu apmērs un/vai pretendentam pieejamie finanšu līdzekļi būs vismaz 100% apmērā no pretendenta piedāvājuma cenas (ar PVN), lai pretendents spētu nodrošināt būvdarbu gaitu un būvdarbu nepārtrauktību saskaņā ar Līguma nosacījumu - samaksa Pretendentam par paveiktajiem būvdarbiem tiek veikta reizi 30 dienās, pamatojoties uz iesniegtajiem un apstiprinātajiem darbu izpildes aktiem, kas tiek apstiprināti 30 dienu laikā no to iesniegšanas brīža. |  | 1.Kredītiestādes apliecinājums, ka pretendentam ir pieejams finansējums, ko var izmantot būvdarbu veikšanai, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā. 2.Pretendenta apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu būvniecībā par trim iepriekšējiem gadiem (2012., 2013., 2014.). Pretendenti, kuri ir dibināti vēlāk, iesniedz apgrozījumu par nostrādāto laika periodu. |
| 4.3.3. | Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu objektu būvniecībā iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā. Par līdzīgu objektu šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīta: autoceļa, ceļa vai ielas (atbilstoši būvju klasifikācijas 211.kodam) izbūve vai rekonstrukcija, ar izmaksām katrā objektā vismaz 80% apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN, katrā objektā pretendents ir bijis nodarbināts kā galvenais būvuzņēmējs. |  | 1.Pretendenta parakstīts saraksts par paveiktajiem līdzīgiem būvdarbiem iepriekšējo 5 gadu laikā (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4, forma Nr.3). 2.Trīs atsauksmes (kopijas) no pasūtītājiem par veiktajiem darbiem līdzīgos objektos (iepirkuma nolikums Nr.4, forma Nr.3 - tabulā „Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā” norādītie darbi). |
| 4.3.4. | Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā. Par līdzīgu objektu šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīta: autoceļa, ceļa vai ielas (atbilstoši būvju klasifikācijas 211.kodam) izbūve vai rekonstrukcija, ar izmaksām vismaz 80% apmērā no piedāvātās līgumcenas katrā objektā |  | 1.Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta ceļu būvdarbu vadīšanā spēkā esamību Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskjā datu bāzē. 2.Būvdarbu vadītāja CV atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 formai Nr.5. 3.Divas atsauksmes (kopijas) par līdzīgu darbu veikšanas kvalitāti. Atsauksmēs jābūt norādītam atbildīgā būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam un objektu adresēm. |
| 4.3.5. | Pretendents piedāvā šādu būvdarbos kvalificētu tehnisko personālu un atbildīgos speciālistus: 1) speciālists (eksperts) vides pārvaldības pasākumu jautājumos; 2) darba aizsardzības speciālists. |  | Informācija par pretendenta piedāvāto tehnisko personālu un atbildīgajiem speciālistiem: 1.Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) būvdarbu veikšanai paredzētā tehniskā personāla un atbildīgo speciālistu saraksts (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4, forma Nr.4); 2.Atbildīgo speciālistu CV (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4, forma Nr.5); 3.Atbildīgo speciālistu atbilstošu sertifikātu vai citu apmācības dokumentu kopijas. |
| 4.3.6. | Pretendentam ir pieejams pietiekams tehniskais nodrošinājums darbu izpildei. |  | Pretendenta pieejamās tehnikas, ražošanas iekārtu, instrumentu un cita tehniskā nodrošinājuma, kas nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai, saraksts, norādot tehnikas un iekārtu nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus un pieejamības aprakstu (īpašumā vai nomā). Papildus var tikt pieprasītas tehnikas apdrošināšanas polišu kopijas, dokumentu kopijas par veiktajām tehniskajām apskatēm, nomas vai vienošanās dokumentu kopijas. |
| 4.3.7. | Pretendents uztur atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu. |  | ISO 9000 sērijas sertifikāta kopija, vai citi pretendenta pierādījumi par kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, kas apliecina, ka pretendents uztur kvalitātes vadības sistēmu. |

| 4.3.8. | Pretendents veic nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, kas nodrošina būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā. |  |  | Pretendents iesniedz vismaz vienu no šādiem dokumentiem: 1.EMAS sertifikāta kopija, kas apliecina, ka uzņēmums ir reģistrējies Vides pārvaldības un audita shēmā EMAS (Eco Management and Audit Scheme); 2.ISO 14001 sertifikāta kopija; 3.Sertifikātu kopijas, ko izdevušas Latvijas Republikas vai citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības vai starptautiskajiem vides pārvaldības sistēmas standartiem; (Tiek pieņemti arī minēto sertifikātu ekvivalenti, kā arī citi līdzvērtīgi pierādījumi par nepieciešamajiem vides pārvaldības nodrošinājuma pasākumiem.) 4.Vides pārvaldības sistēmas plāna kopija, kas izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra apstiprinātos Ieteikumus videi draudzīgas būvniecības veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu apsaimniekošanai, videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanai, pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.9. | Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā. |  |  | Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4, forma Nr.2). |
| Tehniskais piedāvājums |  |  |  |  |
| 4.3.10. |  | Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un tehniskajam projektam. | 1.Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visiem tehnisko projektu apjomiem un ka piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajam projektam. 2.Būvdarbu organizācijas apraksts (brīvā formā ar grafikiem un shēmām, ja nepieciešams), kas apliecina pretendenta spējas veikt būvdarbus, kurā iekļauts pārskatāms, pamatots un attiecināts uz konkrēta projekta realizāciju: a) paredzamo būvdarbu metožu un procesu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam (kritērijs B1.1); b) norādes uz kritiskiem būvdarbu posmiem un būvdarbu apjomiem veicamo darbu sastāvā (kritērijs B1.1); c) norādes par veicamajiem pasākumiem vides prasību ievērošanai (kritērijs B2.3); d) norādes par materiālu (grunts) plūsmas organizāciju (kritērijs B2.2); e) norādes par plānotajiem pasākumiem būvgružu transportēšanai un uzglabāšanai būvdarbu laikā (kritērijs B2.1); f) norādes par plānotajiem pasākumiem būvlaukuma apkārtnē esošo ceļu un laukumu tīrības nodrošināšanai (kritērijs B2.5). |  |
| 4.3.11. |  | Pretendenta plānotā finanšu plūsma. Būvdarbu finanšu plūsmas grafikam ir jāatbilst nolikuma 4.3.2.punktā noteiktajai prasībai attiecībā uz Pretendenta spēju nodrošināt būvdarbu gaitu un būvdarbu nepārtrauktību saskaņā ar Līguma nosacījumu – samaksa Pretendentam par paveiktajiem būvdarbiem tiek veikta reizi 30 dienās, pamatojoties uz iesniegtajiem un apstiprinātajiem darbu izpildes aktiem, kas tiek apstiprināti 30 dienu laikā no to iesniegšanas brīža. | 1. Finanšu plūsmas grafiks saskaņā ar kalendāro grafiku pa mēnešiem (kritērijs D). 2. Būvdarbu organizācijas shēma par plānoto darba organizāciju objektā būvdarbu laikā, galveno speciālistu atbildības sadalījums (kritērijs B1.2). |  |
| 4.3.12. |  | Pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš – 4 mēneši, bet ne ilgāk par 2016.gada 01.maiju. Pretendents var piedāvāt darbus veikt arī īsākā termiņā par 5mēnešiem. | Detalizēts pretendenta piedāvātais darbu izpildes laika grafiks, norādot darbu izpildes termiņus kalendārajās dienās, nedēļās un mēnešos, skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma. Būvdarbu izpildes grafikā jābūt norādītām paredzamajām aktivitātēm, cilvēkresursiem katrai no tām, paredzamajam dienu skaitam darba izpildei. |  |
| 4.3.13. |  | Piedāvātajam garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 36 mēnešiem. | 1.Pretendenta rakstisks apliecinājums par pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 36 mēnešiem (kritērijs C). 2.Kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājums par apņemšanos pēc pretendenta pirmā pieprasījuma izdot garantijas perioda nodrošinājumu ar summu 5% no piedāvājuma summas bez PVN uz vismaz 36 mēnešiem (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.5). |  |
| 4.3.14. |  | Pretendents savlaicīgi (Būvdarbu līguma noteiktajā termiņā) un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā veiks savu kā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegs būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līguma noteikumiem. |  |
| Finanšu piedāvājums |  |  |  |  |
| 4.3.15. |  | Pretendenta piedāvātā cena | Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.6), kurā norāda cenu, par kādu iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī līguma summu, ieskaitot PVN. |  |
| 4.3.16. |  | Būvniecības izmaksu aprēķins (tāmes) | Pretendents iesniedz būvniecības izmaksas aprēķinu (tāmes) par visu būvdarbu apjomu, ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5., 6. un 8.pielikuma prasības, izmaksas norādot EUR. Tāmēs jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendenta piedāvātajām vienības cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja darba apjoms izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem. |  |

4.4. Ja pretendents nav iepirkuma piedāvājumā iesniedzis prasītos dokumentus vai ir sniedzis nepatiesas ziņas, pasūtītājs izslēdz to no turpmākās dalības iepirkumā.

4.5. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

    - attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētajiem apstākļiem (informāciju pārbauda pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā pretendentam pieprasot papildus informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punktu):

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās  nodokļu  parādnieku  datubāzes  pēdējās  datu  aktualizācijas datumu,   nav  konstatēts,   ka  pretendentam  dienā,   kad  paziņojums  par  plānoto  līgumu  publicēts  Iepirkumu uzraudzības  biroja  mājaslapā,  vai  arī dienā,   kad  pieņemts  lēmums  par iespējamu  līguma  slēgšanas  tiesību  piešķiršanu,   Latvijā  vai  valstī,   kurā  tas  reģistrēts  vai  kurā  atrodas  tā pastāvīgā  dzīvesvieta,  ir  nodokļu  parādi,   tajā  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādi,   kas kopsummā  kādā  no  valstīm  pārsniedz  150  euro.

      - 4.5.1.1. un 4.5.1.2. punktā minētie nosacījumi ir attiecināmi uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

5. Piedāvājuma saturs un noformējums

5.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā. Iesniegto dokumentu noformējumam, t.sk. dokumentu kopijām un izrakstiem, jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajam.

5.2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

5.3. Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz cauršūtā un drukātā veidā, lapas numurējot:

5.3.1. Atlases dokumentus, kuriem sākumā pievienots satura rādītājs;

5.3.2. Tehniskā piedāvājuma dokumentus, kuriem sākumā pievienots satura rādītājs;

5.3.3. Finanšu piedāvājuma dokumentus, kuriem sākumā pievienots satura rādītājs.

5.4. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz:

5.4.1. Piedāvājuma nodrošinājums – 1 eksemplārā (oriģināls);

5.4.2. Atlases dokumenti – 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija);

5.4.3. Tehniskais piedāvājums – 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija);

5.4.4. Finanšu piedāvājums (tai skaitā, tāmes) – 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija);

5.4.5. Papildus – tāmes elektroniskā datu nesēja formā Excel formātā.

5.5. Piedāvājums ievietojams vienā iepakojumā.

5.6. Iepakojumam jābūt aizlīmētam un aizzīmogotam. Uz ārējā iepakojuma ir jānorāda:

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrai „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052 Pretendenta nosaukums Pretendenta adrese Piedāvājums iepirkumam „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”” Identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2 Neatvērt līdz ______________________ (piedāvājuma atvēršanas datums un laiks saskaņā ar nolikuma 1.8. punktu).

5.7. Iepakojumā ievietotajiem dokumentiem jābūt marķētiem ar attiecīgām atzīmēm „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu piedāvājums” un „Piedāvājuma nodrošinājums”. Uz tiem jābūt norādei „Iepirkums „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””. Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām jābūt norādēm „Oriģināls” vai „Kopija”.

5.8. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

5.9. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu 5.5.punktā noteiktajā veidā.

6. Iepirkuma piedāvājumu izskatīšanas un novērtēšanas kārtība un termiņi

6.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus.

6.2.  Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.

6.3. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. Komisija noskaidro pretendenta atbilstību šā nolikuma 1.10., 3.1., 4.2.1. un 4.3.1. – 4.3.9.punkta prasībām:

6.3.1. pretendentu atlase notiek saskaņā ar 1.10., 3.1., 4.2.1. un 4.3.1. – 4.3.9.punktā minētajām prasībām un dokumentiem;

6.3.2. ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

6.4. Pēc pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājuma atbilstību tehniskā projekta prasībām:

6.4.1. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar 4.3.10. līdz 4.3.14. punktos minētajām prasībām un dokumentiem;

6.4.2. ja pretendents nav iesniedzis visas iepirkuma nolikumā prasītās ziņas vai ja tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma vai tehniskā projekta prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

6.4.3. finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar 4.3.15. un 4.3.16.punktā minētajiem dokumentiem;

6.4.4. ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā labotās cenas.

6.5. Ja komisija pārbaudot secina, ka viens vai vairāki piedāvājumi ir nepamatoti lēti, tad šie piedāvājumi tiek noraidīti. Pirms noraidīšanas pasūtītājs rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši atlasi un atbilstības pārbaudi, tiek vērtēti pēc piedāvājumu izvēles kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

6.7. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

| Nr. p.k. | Kritēriji | Kritērija vērtēšanai izvirzītās prasības | Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons | Kritēriju īpatsvars (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā būvdarbu kopējā līgumcena bez PVN | A = Azem / Apied x N (Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība) | 1-50 | 50 |
| B | Tehniskā piedāvājuma vērtēšana | B=B1+B2* | 1-30 | 30 |
| C | Garantijas laiks (ne mazāk kā 3 gadi) | 5 gadi - 10 punkti 4 gadi - 8punkti 3 gadi - 6punkti | 2-10 | 10 |
| D | Maksājumu kārtība | Starpposma maksājumi (vienu reizi mēnesī pēc pabeigtiem darbiem) – 5 punkti 100% pēcapmaksa (viens maksājums pēc visu būvdarbu izpildes) – 10 punkti | 5-10 | 10 |

- 6.8.Pretendenta Tehniskā piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:

- Pasūtītājs salīdzina izstrādātos tehniskos piedāvājumus pēc šādiem kritērijiem:

| - B1 | - 0-15 punkti | - Plānotā darba organizācija. B1=B1.1+B1.2 |
| --- | --- | --- |
| - B1.1 | - 10 punkti | - Sniegts detalizēts (personificēts ar objektu) apraksts būvdarbu veikšanai, secīgi norādīti visi plānotie darbi un to posmi no līguma noslēgšanas līdz objekta nodošanai, saprotams, kādus darbus pretendents ir paredzējis veikt un sniegts apraksts darbu nodošanas - pieņemšanas kārtībai. Būvdarbu veikšanas metodes aprakstītas loģiskā un hronoloģiskā secīgā veidā un tās sakrīt ar darba izpildes grafiku. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji. |
|  | - 2 punkti | - Apraksts ir vispārīgs, nav secīgi norādīti visi plānotie darbi, būvdarbu veikšanas metodes nav aprakstītas loģiskā, hronoloģiskā secībā. |
|  | - 0 punkti | - Apraksts nav iesniegts. |
| - B1.2 | - 5 punkti | - Sniegts skaidrs (personificēts ar objektu) galveno speciālistu atbildības sadalījums. |
|  | - 0 punkti | - Nav sniegts galveno speciālistu atbildības sadalījums. |
| - B2 | - 0-15 punkti | - Pasākumi vides prasības ievērošanai, materiālu un būvgružu plūsma objektā. B2=B2.1+B2.2+B2.3+B2.4 |
| - B2.1 | - 3 punkti | - Sniegts plānoto darbību detalizēts apraksts par plānotajiem pasākumiem būvgružu transportēšanai un izvietošanai būvdarbu laikā. |
|  | - 0 punkti | - Nav sniegt plānoto darbību apraksts par plānotajiem pasākumiem būvgružu transportēšanai un izvietošanai būvdarbu laikā. |
| - B2.2 | - 3 punkti | - Sniegts plānoto darbību detalizēts (personificēts ar objektu) apraksts par plānotajām materiālu (grunts) piegādēm. Kā arī sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta materiālu piegādes nepārtrauktība būvdarbu laikā. |
|  | - 0 punkti | - Nav sniegts plānoto darbību apraksts par plānotajām materiālu (grunts) piegādēm. Nav sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta materiālu nepārtrauktība būvdarbu laikā. |
| - B2.3 | - 3 punkti | - Pretendents norāda, kā tiks nodrošināta vides prasību ievērošana Būvdarbu laikā, nodrošinot pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. |
|  | - 0 punkti | - Pretendents nenorāda, kā tiks nodrošināta vides prasību ievērošana Būvdarbu laikā, nodrošinot pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. |
| - B2.4 | - 3 punkti | - Galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu (atbilstoši specifikācijām, projektiem) pieejamības apraksts. |
|  | - 0 punkti | - Nav iesniegts apraksts par nepieciešamām būvmašīnām un iekārtām. |
| - B2.5 | - 3 punkti | - Detalizēti (personificēts ar objektu) aprakstīti pasākumi būvlaukuma apkārtnē esošo ceļu un laukumu tīrības nodrošināšanai. |
|  | - 0 punkti | - Nav aprakstīti pasākumi būvlaukuma apkārtnē esošo ceļu un laukumu tīrību nodrošināšanai. |

6.9. Kritēriju novērtēšanu veic katrs komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, komisijas locekļi ņem vērā iepirkuma nolikumā noteiktās prasības. Visu komisijas locekļu vērtējumi tiek sasummēti.

- 6.10. Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

- G=A+B+C+D (G – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums)

  - Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu.

7. Iepirkuma komisijas darbība, tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkumu komisijas locekļi atbild par šī likuma, normatīvo aktu un pašvaldības interešu ievērošanu.

7.2. Iepirkuma komisija risina visus ar iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.

7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams  pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

- 7.5. Pēc pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisijai ir tiesības samazināt būvniecības apjomu, attiecīgi samazinot pretendentu finanšu piedāvājumā minēto summu, ja Pasūtītāja rīcībā esošie finanšu līdzekļi nav pietiekami līguma izpildei pilnā apjomā.

7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.7. Objektīva pamatojuma gadījumā Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru.

7.8. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pasūtītājs nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar iepirkuma nolikumu Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā publicētajā paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā.

8.2. Ja nepieciešams, pēc ieinteresētās personas pieprasījuma pasūtītājs nodrošina objekta apskati. Objekta apskati pasūtītājs nodrošina līdz 10.12.2015., pēc iepriekšminētā datuma objekta apskate netiek nodrošināta. Par konkrētu objekta apskates datumu un laiku ieinteresētā persona vienojas ar pasūtītāja kontaktpersonu.

8.3. Katrs pretendents iesniedzot piedāvājumu, ar to piekrīt visiem iepirkuma nolikumā minētajiem noteikumiem un to nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamata piedāvājuma iesniegšanai un pasūtījuma izpildei (nolikuma pielikums Nr.3).

8.4. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei vai piedāvājumu novērtēšanai.

8.5. Pretendenti, kuri piedalījušies iepirkumā, ir tiesīgi pārsūdzēt Iepirkumu komisijas rīcību vai lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi

9.1. Līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.7), kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

9.2. Līgumu rakstveidā sagatavo pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam.

9.3. Iepirkuma uzvarētājam ir jābūt pieejamam kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojumam 10 % apmērā no kopējās līguma summas, kura saturs atbilst saistību izpildes garantijas prasībām un kas jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās brīža.

9.4. Iepirkuma uzvarētājam ir jābūt pieejamam kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojumam 5 % apmērā no kopējās līguma summas, kura saturs atbilst būvdarbu garantijas termiņa galvojuma prasībām un kas jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

9.5. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu puses ir atbildīgas saskaņā ar  līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja					           I.Kraukle

##### Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Tehniskā specifikācija

(pielikumā elektroniski)

Tehniskais projekts “Ceļa pārbūve "Dubkalnu ezera meži" posmam un aktīvās atpūtas laukums dabas parkā „Ogres Zilie kalni”” (izstrādāja SIA “A Vide”)” – atsevišķā elektroniskā failā, kas ir neatņemama iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļa.

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Piedāvājuma garantija Nr. ________

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra

„Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

„Zilie kalni” attīstības aģentūra

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Esam informēti, ka mūsu klients _______________, adrese _____________________, reģistrācijas Nr. ___________________ (turpmāk saukts – Pretendents), iesniedzis savu piedāvājumu iepirkuma „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””, iepirkuma identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2 (turpmāk saukts – Iepirkums) par pasūtījuma izpildes tiesību iegūšanu. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājuma garantija EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs, _________________________________________ (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese, reģistrācijas Nr.), jums izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu garantiju EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

Atsakoties izmantot jebkuras mūsu klienta – galvenā parādnieka ierunas, garantējam augstāk minētās summas samaksu uz jūsu norādīto kontu pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, gadījumā, ja:

- Pretendents pēc Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc vai maina savu piedāvājumu,

- Pretendents pēc tam, kad tas pasludināts par Iepirkuma uzvarētāju, atsakās noslēgt pasūtījuma izpildes līgumu,

- Pretendents neiesniedz pasūtījuma izpildes līgumā paredzēto saistību nodrošinājumu, saņemot jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, un jūsu rakstisku apstiprinājumu, ka izpildījies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem, norādot konkrēto nosacījumu/nosacījumus.

Lai mūsu kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrība varētu identificēt jūsu parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur kredītiestādi, kurā jūs tiekat apkalpoti, un šī kredītiestāde apliecina parakstu pareizību dokumentos.

Mūsu garantija ir spēkā līdz _____ (vismaz 60 dienas) un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība nav saņēmusi jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir mums atdota vai nav.

Katrs ar šo garantiju saistībā esošais maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības.

Šī garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem ‘The ICC UniformRulesforDemandGuarantees’, ICC Publication No. 758. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (ERDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Datums _____

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Pretendenta pieteikuma vēstule

_______________________ [datums]

- Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt

_______________________________________________________________________ saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

| Piedāvājuma cena bez PVN, EUR |  | ___________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Pievienotās vērtības | _____________________________________________________________ |  |
| nodoklis, EUR | (PVN 21 % vārdos un skaitļos) |  |

| Piedāvājuma | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| cena ar PVN, EUR | (piedāvājuma cena ar PVN 21 % vārdos un skaitļos) |

2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 14 dienas pēc noteiktā darbu uzsākšanas datuma. Pilnībā pabeigt būvdarbus un nodot pasūtītājam ___________ mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas datuma, bet ne vēlāk par ______________.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________ [vismaz 60 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa], un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta nosaukums: Adrese: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

###### Pretendenta un apakšuzņēmēju anketa

forma Nr.1

Informācija par pretendentu

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru: |  |
| 4. | Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar reģistrācijas numuru: Pretendenta piesaisītā būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs: |  |
| 5. | Kontaktpersona: |  |
| 6. | Telefons: |  |
| 7. | Fakss: |  |
| 8. | E – pasts: |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |  |
| Kredītiestādes adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Kredītiestādes kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: .............................................................................

forma Nr.2

Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju(-iem)

| Nosaukums | Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru: | Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar reģistrācijas numuru: | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja (-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

forma Nr.3

pretendenta pieredze līdzīgu darbu* veikšanā

| Nr. | Objekta nosaukums un pasūtītājs | Veikto būvdarbu apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts | Realizēto būvdarbu apjoms, EUR, bez PVN | Valsts/ pilsēta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Būvdarbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* saskaņā ar nolikuma 4.3.3.punktu.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ...........................................................................

forma Nr.4

pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) būvdarbu veikšanai  paredzētā tehniskā personāla un atbildīgo speciālistu saraksts

| Plānotā pozīcija | Vārds, uzvārds | Kompānija, kuru eksperts pārstāv | Specializācija | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Speciālists (eksperts) vides pārvaldības pasākumu jautājumos |  |  |  |  |
| Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ............................................................................

forma Nr.5

Curriculum vitae

Iepirkuma nosaukums: „_______________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā būvdarbu līguma izpildē:

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas gads:

4.Izglītība:

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Datums: no/līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

5.Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasītprasme | Sarunvaloda | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |

6. Piederība pie profesionālajām

organizācijām:

7. Citas iemaņas:

8. Pašreizējais amats:

9. Specializācija:

10.Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:

| Gads | Projekts/Pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (EUR, bez PVN) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

Kā___norādīt 	pozīciju_______strādāt pie līguma „________________________________________________________________________”

izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.5

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Apliecinājums Nr. ________

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra

„Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa

„Zilie kalni” attīstības aģentūra

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Ar šo apliecinām, gadījumā, ja mūsu klients __________________, adrese _____________________, reģistrācijas Nr. ___________________ (turpmāk saukts - Pretendents), tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””, iepirkuma identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2 un ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tad kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija, adrese _______________________________, reģistrācijas Nr. _______________ pēc Pretendenta pirmā pieprasījuma izsniegs garantijas perioda nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvājuma summas bez PVN, ar galvojuma termiņu 36 (trīsdesmit seši mēneši) no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža.

Kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija

Datums _______

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.6

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Iepirkuma

„Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””

(Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2)

Finanšu piedāvājums

| Piedāvājuma cena bez PVN, EUR | ___________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Pievienotās vērtības | _____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| nodoklis, EUR | (PVN 21 % vārdos un skaitļos) |

| Piedāvājuma | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| cena ar PVN, EUR | (piedāvājuma cena ar PVN 21 % vārdos un skaitļos) |

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

| Pretendenta nosaukums: Adrese: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.7

Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2

Līguma projekta būtiskākie nosacījumi

Ikšķilē								2015.gada __.__________

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, un

Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” reģistrācijas Nr. 40103416198, turpmāk tekstā –„Finansētājs”, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 23.04.2014.gada 23.aprīļa pilnvaras pamata, pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Gunārs Rubenis , no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītāji”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „________________________”, tās valdes _____________________________________ personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”,

Pasūtītāji un Uzņēmējs turpmāk tekstā – „Puse” vai „Puses”;

saskaņā ar 2015.gada 2.novembra Sadarbības līgumu Nr.4-8/3 par tūrisma, sporta sekmēšanu un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” labiekārtošanu un attīstību, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Finansētāju;

atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda, Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” Projekta „Mazās Dubkalnu ūdenskrātuves aizbēršana" nosacījumiem, kuru mērķis ir aizbērt mākslīgi izveidoto mazo ūdenskrātuvi un izveidot vietu aktīvās atpūtas laukumam dabas parkā „Ogres Zilie kalni”, atbilstoši dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānam 2011-2021. gadam un sadarbības partnera Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra" vidēja termiņa stratēģijai 2015-2017.gadam;

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu, Pasūtītāja Iepirkuma komisijas 2015.gada __.___________ lēmumu Nr.__, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, par tālāk tekstā minēto:

1.Līguma priekšmets

1.1.Pasūtītāji uzdod, bet Uzņēmējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt aktīvās atpūtas laukuma dabas parkā „Ogres Zilie kalni”, turpmāk tekstā – „objekts”, izbūvi, turpmāk tekstā – „Būvdarbi”, saskaņā ar būvprojekta „Ceļa pārbūve „Dubkalnu ezera meži" posmam un aktīvās atpūtas laukums dabas parkā „Ogres Zilie kalni”” 1.kārtas darbiem, turpmāk tekstā – „Būvprojekts”. Līguma izpildes vieta – „Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

1.2.Uzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar būvprojektu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Būvprojektā noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, būvatļaujas saņemšanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas, izpildmērījumu un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Būvprojekta.

1.3.Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams un ka tāmēs (Līguma pielikumi Nr.1) ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu (atbilstoši Būvprojektam) saistītie izdevumi.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Par Būvdarbu izpildi Pasūtītāji uzņemas samaksāt Uzņēmējam līguma cenu ______.__ EUR (________________________ euro, ___ centi), turpmāk tekstā – „Līguma summa”.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdensapgādes, būvgružu aizvākšanas, šķirošanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Pasūtītāji PVN _____.__EUR (_____________________________ euro, ___ centi) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro daļu maksās valsts budžetā.

  - Līguma summu Pasūtītāji samaksā Uzņēmējam šādos termiņos:

2.3.1. maksājumi par izpildītiem darbiem tiek veikti reizi 30 dienās pēc faktiski izpildīto darbu apjoma, ko ar savu parakstu apstiprinājusi Pasūtītāju atbildīgā persona, pēc maksas pieprasījuma parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina(-u) saņemšanas;

2.3.2. galīgo norēķinu Pasūtītāji samaksā Uzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas, Uzņēmēja rēķina un garantijas termiņa galvojuma 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas (garantijas termiņa galvojuma forma – Līguma pielikums Nr.4) saņemšanas.

2.4. Samaksu par Būvdarbu izpildi Pasūtītāji pārskaita Uzņēmēja kredītiestādes kontā. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāju maksājuma uzdevumā.

2.5.Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā ar 2015.gada _______ un darbojas līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro un naudas plūsmas grafiku (Līguma pielikums Nr.2).

  - Būvdarbu izpildes termiņš līdz 2016.gada 1.maijam.

  - Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Uzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Uzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

- Saistību izpildes nodrošinājums

  - Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājiem saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) procentu apmērā no kopējās Līguma summas. Ja Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža neiesniedz Saistību izpildes nodrošinājumu, tad Pasūtītāji veic ieturējumus 10 % apmērā no ikmēneša izpildīto darbu vērtības.

  - Pasūtītāji ieturēto summu 5 % apmērā izmaksā Uzņēmējam pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atlikušo ieturējumu summu Pasūtītāji izmaksā pēc garantijas termiņa galvojuma 5 % (piecu procentu) apmērā iesniegšanas.

  - Ja Uzņēmējs neiesniedz garantijas termiņa galvojumu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, tad Pasūtītājiem neizmaksā Uzņēmējam atlikušā ieturējuma summu 5 % (piecu procentu) apmērā.

  - Saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītāji ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājiem nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Saistību izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojums, kura saturs atbilst Līgumam pievienotajai saistību izpildes nodrošinājuma formai (pielikums Nr.3).

  - Saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un līdz Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas iesniegšanai. Ja Uzņēmējs nenodod objektu ekspluatācijā saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tad Saistību izpildes nodrošinājums jāpagarina par nokavējuma periodu.

- Apdrošināšana

  - Uzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus:

    - Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, kuru 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājiem;

    - Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5 % (pieciem) procentiem no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” (reģ. Nr.90001449943).

  - Punktā 5.1.1. noteiktās garantijas Uzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. Līguma 5.1.2.punktā noteikto garantiju Uzņēmējs uztur spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

- Uzņēmēja pienākumi

  - Būvdarbus objektā uzsākt ______________, iepriekš precizējot darba izpildes grafiku ar Pasūtītājiem.

  - Uzņēmējam patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto darbuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Būvprojektam, kā arī jāveic izpildīto Būvdarbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar darbuzņēmējiem Uzņēmējs kārto patstāvīgi.

  - Uzņēmējs uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

  - Uzņēmējs uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Materiālu aizvietošanu ar analogiem materiāliem pirms to izmantošanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītājiem, būvuzraugu un autoruzraugu.

  - Uzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras gaitā iesniegtajā piedāvājumā norādītais, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un personāls. Būvdarbu vadītājam objektā jāatrodas 8 (astoņas) stundas katru darbdienu.

  - Veikt Būvdarbus un nodot tos Pasūtītāju Līgumā norādītajā termiņā.

  - Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju objektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

  - Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt Pasūtītājiem atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

  - Trīs dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt Pasūtītājus par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Uzņēmēju.

  - Ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājiem par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja Uzņēmējs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājiem, tad Uzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

  - Pilnā mērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājiem, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

  - Veicot Būvdarbus, izpildīt visas tiesību aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.

  - Uzņēmējs garantē visu ar Būvdarbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. Uzņēmējs atbild par savu darbinieku rīcību – darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot būvdarbus Līguma darbības laikā.

  - Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītāji ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāju veiktā Līguma izpildes kontrole vai Uzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

  - Ja Līgums tiek lauzts, tad Uzņēmējs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sagatavots objekta nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj Būvdarba vietu drošībā un kārtībā. Pasūtītāji samaksā Uzņēmējam par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Būvdarbiem.

  - Uzņēmējs nevar Būvdarbus nodot tālāk citiem uzņēmējiem vai darbuzņēmējiem, to iepriekš rakstveidā nesaskaņojot ar Pasūtītājiem.

- Pasūtītāju pienākumi

  - Uzņēmēja iesniegtos, Pasūtītāju atbildīgās amatpersonas parakstītos aktus par izpildīto Būvdarbu daļu pārbaudīt 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu daļas apjomu un izmaksas.

  - Pasūtītājs uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Uzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

  - Par Būvdarbu izpildi samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus Uzņēmējs nodod Pasūtītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

  - Pieņemt objektu un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītāji ir tiesīgs pilnvarot trešo personu.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Būvdarbu daļu.

- Būvdarbu garantija

  - Izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit sešus) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājiem garantijas termiņa galvojumu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (garantijas termiņa galvojuma forma – pielikums Nr.4).

  - Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Uzņēmēja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā.

  - Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, Uzņēmējam ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

  - Ja garantijas laikā tiek novērsti defekti darbiem vai iekārtām, garantijas laiks šiem darbiem un iekārtām sākas no jauna ar dienu, kad Uzņēmējs defektus ir novērsis.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, Pasūtītāji paziņo Uzņēmējam, nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

  - Pēc pretenzijas saņemšanas, Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darbu dienu laikā noslēgt vienošanos ar Pasūtītājiem par to, kā tiks veikta defektu vai nepilnību novēršana.

  - Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds par Uzņēmēja veikto Būvdarbu atbilstību šajā Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz vainīgā Puse.

  - Ja Uzņēmējs šā Līguma 9.7.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar Pasūtītājiem vai neveic defektu novēršanu šā Līguma 9.7.punktā norādītās vienošanās termiņā, Pasūtītāji ir tiesīgi piesaistīt citu Uzņēmēju veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs šādā gadījumā veic samaksu Pasūtītājiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

- Pušu atbildība

  - Puses atbild viena otrai saskaņā ar šo Līgumu un Civillikumu.

  - Uzņēmējs apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par šajā Līgumā minēto cenu, un Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu tāmē ir iekļauti visi šī Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai tāmē paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem Uzņēmējs bija informēts, bet kas netika ievērtēti Uzņēmēja līgumcenas piedāvājumā – Būvdarbu tāmēs, tiek veikti uz Uzņēmēja rēķina.

  - Uzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

  - Ja Uzņēmējs šajā Līgumā noteiktajā laikā neuzsāk vai nenodod objektu, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājiem līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no galvenās neizpildītās saistības, kā arī atlīdzina Pasūtītājiem zaudējumus, kas tiem radušies Līguma savlaicīgas neizpildes rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīdu izšķir tiesa. Uzņēmējs tiek atbrīvots no līgumsoda samaksas, ja izpilde kavēta Pasūtītāju vainas dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nenovērš defektus šā Līguma 9.7.punktā minētās vienošanās norādītajos termiņos, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājiem līgumsodu 0,5 % apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nenovērsto defektu kopējās vērtības, kā arī atlīdzina Pasūtītājiem zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīdu izšķir tiesa. Uzņēmējs tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja vienošanās, kas paredz defektu novēršanu garantijas periodā netiek noslēgta šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājiem ir tiesības novērst radušos defektus, piesaistot citus uzņēmējus.

  - Šajā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir samaksāt Pasūtītājiem defektu novēršanai izlietoto summu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina iesniegšanas brīža.

  - Līguma 10.8.punktā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Uzņēmēja pienākums ir maksāt Pasūtītājiem līgumsodu par maksājuma kavējumu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no defektu novēršanai izlietotās summas.

  - Ja Pasūtītāji bez pamatojuma neveic maksājumus šajā Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītāji maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda.

  - Ja Uzņēmējs pēc Līguma parakstīšanas un pirms Līguma 4.1.punktā noteiktās saistību izpildes atsakās no Līguma izpildes, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājiem līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Ja Uzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda 3.3., 4.1. un 9.2.punktā noteiktās saistības, tad maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildītās galvenās saistības.

  - Līguma 3.3., 4.1. un 9.2.punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt savas līgumsaistības, t.sk. zaudējumu atlīdzināšanas.

  - Uzņēmējs maksā šajā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus Pasūtītājiem vai Pasūtītāji tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Uzņēmējam. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

  - Ja netiek izpildītas Līguma 11.2.punktā minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītāji ir tiesīgi lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Uzņēmēju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

    - Būvdarbi būves vietā netiek uzsākti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Būvdarbu uzsākšanas datuma;

    - Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts būvniecības normatīvos;

    - Uzņēmējs ilgāk par 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc darbus būves vietā;

    - Uzņēmējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Ja Līgums tiek lauzts, Uzņēmējs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties Pasūtītāju un Uzņēmēja nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sagatavots akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Būvprojektam, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem objektā ir Vispārīgajos būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija.

  - Pasūtītāji ir tiesīgi veikt uzmērījumus un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai. Pasūtītāji samaksā Uzņēmējam par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

  - Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītāji jau ir samaksājuši Uzņēmējam, tad pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītāji ir tiesīgi ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Uzņēmēja vainas dēļ, tad Pasūtītājiem ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu par saistību neizpildi 10 % apmērā no neizpildītās galvenās saistības.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, tad Puses vēršas tiesā, Latvijas likumos noteiktajā kārtībā.

- Noslēguma noteikumi

  - Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājiem par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājiem ir jānovērtē situācija un, pēc lēmuma saskaņošanas ar būvuzraugu un autoruzraugu, tas var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņu vai veikt citas Līguma izmaiņas. Šādā gadījumā, bez Līgumā norādīto soda sankciju piemērošanas, izmaiņas ir jāakceptē abām Pusēm.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

14.3.1.Būvprojektā tiek atklātas neprecizitātes vai ir radusies nepieciešamība iekļaut papildus pozīcijas, kas ir tehnoloģiski nepieciešamas Būvprojekta īstenošanai;

14.3.2.dabas katastrofu un citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā ir nodarīti bojājumi objektam, kā rezultātā nepieciešams iekļaut papildus darbu apjomus zaudējumu novēršanai;

14.3.3.iepriekš plānoto, novecojušo materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, tādējādi, sasniedzot kvalitatīvāku darba rezultātu, kā rezultātā ir radies sadārdzinājums.

  - .Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā abu Pušu saskaņotajā tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.

  - .Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem.

  - .Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - .Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz__ (______) lapām ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

  - .Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka kontaktpersonas:

14.6.1.no Pasūtītāja puses – Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv ;

14.6.2.no Uzņēmēja puses –_________________, tālrunis______________, fakss:_______________, e-pasts:_________________.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – tāme uz ____ lapām;

2.pielikums – būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsmas plāns uz ____ lapām;

3.pielikums – saistību izpildes forma uz 1 lapas;

4.pielikums – garantijas termiņa nodrošinājuma forma uz 1 lapas.

16.Pušu rekvizīti

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052, Kredītiestāde: a/s „Swedbank” Kods: HABALV22 Konts: LV90 HABA 0551 0171 3907 3 I.Kraukle_________________________ |  |

Pasūtītājs: Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” Reģistrācijas Nr. 40103416198, Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 Kredītiestāde: a/s Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV35 HABA 0551 0385 2458 6 e-pasts: birojs@ikskilesmaja.lv Tālrunis 65030316, fakss 65030216 ______________________________ J.G.Rubenis

Pielikums Nr.3 līgumam

Saistību izpildes garantija Nr. ______________

Mūsu klients _____________, adrese ______________, Reģistrācijas Nr.____________, ir informējis mūsu kredītiestādi/apdrošināšanas kompāniju, ka (datums) ir parakstīts Līgums Nr. ____________ (turpmāk saukts - Līgums) starp jums kā ____________ (Pasūtītājs) un mūsu klientu kā _______________ (Būvuzņēmējs) par ______________________ (Būvdarbu projekta nosaukums) par kopējo summu ______________ (EUR, summa). Saskaņā ar Līguma noteikumiem _______________ (Būvuzņēmējs) jānodrošina ____________(Pasūtītājs) ar Saistību izpildes garantiju par summu ___________ (EUR, summa) (10% no Līguma summas bez PVN).

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs, _________________________________________ (kredītiestādes/apdrošināšanas kompānijas nosaukums un adrese, reģistrācijas nr.), atsakoties izmantot jebkuras mūsu klienta – galvenā parādnieka – ierunas, garantējam samaksāt uz jūsu norādīto kontu pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma jebkuru summu līdz

_____________________ (EUR, summa),

(skaitļiem un vārdiem)

saņemot jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, un jūsu rakstisku apstiprinājumu, ka

_________________ (Būvuzņēmējs) nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Lai mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija varētu identificēt jūsu parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur kredītiestāde/apdrošināšanas kompāniju, kurā jūs tiekat apkalpoti, un šī kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija apliecina parakstu pareizību dokumentos.

Mūsu garantija ir spēkā līdz

201_. gada __. _____________.

un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija nav saņēmusi jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir mums atdota vai nav.

Katrs ar šo garantiju saistībā esošais maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (ERDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Pielikums Nr.4 līgumam

Garantijas termiņa nodrošinājums Nr. ______________

Mūsu klients _____________, adrese ______________, Reģistrācijas Nr.____________, ir informējis mūsu kredītiestādi/apdrošināšanas kompāniju, ka (datums) ir parakstīts Līgums Nr. _________ (turpmāk saukts - Līgums) starp jums kā ____________ (Pasūtītājs) un mūsu klientu kā _______________ (Būvuzņēmējs) par ______________________ (Būvdarbu projekta nosaukums) par kopējo summu ______________ (EUR, summa). Saskaņā ar Līguma noteikumiem _______________ (Būvuzņēmējs) jānodrošina____________ (Pasūtītājs) ar Garantijas termiņa nodrošinājumu par summu ___________ (EUR, summa) (5% no Līguma summas bez PVN) garantijas laikā radušos defektu novēršanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs, _________________________________________ (kredītiestādes/apdrošināšanas kompānijas nosaukums un adrese, reģistrācijas nr.), atsakoties izmantot jebkuras mūsu klienta - galvenā parādnieka - ierunas, garantējam samaksāt uz jūsu norādīto kontu pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma jebkuru summu līdz

_____________________(EUR, summa),

(skaitļiem un vārdiem)

saņemot jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, un jūsu rakstisku apstiprinājumu, ka

	_________________ (Būvuzņēmējs) nav izpildījis garantijas laikā radušos defektu novēršanu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Lai mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija varētu identificēt jūsu parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur kredītiestāde/apdrošināšanas kompāniju, kurā jūs tiekat apkalpoti, un šī kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija apliecina parakstu pareizību dokumentos.

Mūsu garantija ir spēkā līdz

201_. gada __. _____________ (60 mēneši)

un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija nav saņēmusi jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir mums atdota vai nav.

Katrs ar šo garantiju saistībā esošais maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (ERDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Kredītiestāde/apdrošināšanas kompānija

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.