Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2014/3

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2014.gada 4.novembra līguma Nr. 3-2/13

Ikšķilē

2015.gada 9.janvārī

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā – „Puses”,

pamatojoties uz 2014.gada 4.novembrī noslēgtā līguma Nr.3-2/13, turpmāk tekstā – „Līgums”, 14.1 un 14.3.1.apakšpunktu Puses vienojas par sekojošiem Līguma grozījumiem, turpmāk tekstā – „Vienošanās”:

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem, normatīvo aktu prasībām, būvdarbu plānošanas sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem, projekta izmaiņām un papildus tāmēm, uzņemas veikt papildus darbus un izslēgt izslēdzamos darbus, turpmāk tekstā – „Būvdarbi”.

  - Par Vienošanās 1.punktā noteikto Būvdarbu izpildi Pasūtītājs uzņemas Uzņēmējam papildus maksāt 1409.67 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņi euro 67 centi) plus PVN 296.03 EUR (divi simti deviņdesmit seši euro 03 centi), kopā – 1705.70 EUR (viens tūkstotis septiņi simti pieci 70 centi).

  - Par Līgumā un Vienošanās veiktajiem Būvdarbiem 	Pasūtītājs kopā maksā:

| ##### Nosaukums | ###### Summa EUR | PVN 21% | Kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.gada 4.novembra līgums Nr.3-2/13/ | 62 611.54 | 13 148.42 | 75 759.96 |
| 2014.gada 8.decembra izmaiņu akts Nr. 1 | + 492.06 | 103.33 | 595.39 |
| 2014.gada 16.decembra izmaiņu akts Nr. 2 | - 683.92 | - 143.62 | -827.54 |
| 2015.gada 8.janvāra izmaiņu akts Nr. 3 | + 1 601.53 | 336.32 | 1 937.85 |
| KOPĀ: | 64 021.21 | 13 444.45 | 77 465.66 |

  - Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un tā ir kā papildinājums Līgumam, neatceļot pārējos Līguma punktus. Uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

  - Šī Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens Vienošanās eksemplārs.

Pušu rekvizīti

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052 Pasūtītājs Direktors __________________________ /I.Kraukle/ | SIA „Valkas meliorācija” Reģ. Nr.44103005549 Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Uzņēmējs Valdes priekšsēdētājs _______________________ /J.Biezais/ |