Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.7

ID Nr. TSKA „Zilie Kalni” 2014/3

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1

Ikšķilē									2014.gada 18.decembrī

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā (Jānis Biezais) personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā – „Puses”,

abi kopā turpmāk – „Puses”, bet katrs atsevišķi – „Puse”, izsakot savu gribu brīvi, bez spaidiem, maldības un viltus,

pamatojoties uz 2014.gada 4.novembrī noslēgtā līguma Nr. 3-2/13, turpmāk tekstā – „Līgums”, par slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūvi, turpmāk tekstā – „Būvdarbi”,12.1.punktu,

ņemot vērā Uzņēmēja 2014.gada 17.decembra vēstuli Nr.199, Puses noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – „Vienošanās”:

- Puses vienojas Līgumā noteikto Būvdarbu (bez apzaļumošanas darbiem) izpildes termiņu pagarināt līdz 2015.gada 31.janvārim.

- Puses vienojas objektu nodot ekspluatācijā, paredzot apzaļumošanas darbus veikt 2015.gada pavasarī, kad gaisa temperatūra būs atbilstoša specifikāciju prasībām par pieļaujamo gaisa temperatūra, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.maijam.

- Vienošanās lietotie termini un jēdzieni ir jātulko atbilstoši Līguma noteikumiem. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem ir pretrunā ar kādu no Līguma noteikumiem, tad Puses vadās no Vienošanās noteikumiem un piemēro Līguma noteikumus tikai tiktāl, ciktāl Vienošanās nenosaka citādi. Pārējos jautājumos, kas nav atrunāti Vienošanās, Puses vadās no Līguma noteikumiem.

- Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem. Katra no Pusēm, parakstot Vienošanos, apliecina, ka nepastāv nekādi likumiski, līgumiski šķēršļi, aizliegumi attiecīgajai Pusei noslēgt un izpildīt Vienošanos.

- Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei un tā stājas spēkā no brīža, kad to paraksta abas Puses. Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

Pušu rekvizīti

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052, Direktors __________________________ /I.Kraukle/ | SIA „Valkas meliorācija” Reģ. Nr.44103005549 Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Valdes priekšsēdētājs______________ /J.Biezais/ |