Iepirkuma identifikācijas

Nr. TSKA „Zilie kalni” 2014/1

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2014.gada 8.maija līguma Nr.3-2/3

Ikšķilē										2014.gada 31.oktobrī

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā – „Puses”,

pamatojoties uz 2014.gada 8.maijā noslēgtā līguma Nr.3-2/3, turpmāk tekstā – „Līgums”, 14.1 un 14.3.1.apakšpunktu Puses vienojas par sekojošiem Līguma grozījumiem, turpmāk tekstā – „Vienošanās”:

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem, normatīvo aktu prasībām, būvdarbu plānošanas sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem, projekta izmaiņām un papildus tāmēm, uzņemas veikt papildus darbus un izslēgt izslēdzamos darbus, turpmāk tekstā – „Būvdarbi”.

  - Par Līgumā un Vienošanās veiktajiem Būvdarbiem Pasūtītājs kopā maksā:

| ##### Nosaukums | ###### Summa EUR | PVN 21% | Kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.gada 8.maija līgums Nr.3-2/3 | 162 394.17 | 34 102.78 | 196 496.95 |
| Slēpošanas trase | 126 034.27 | 26 467.20 | 152 501.47 |
| 2014.gada 25.jūnija izmaiņu akts Nr. 1-TR | -14 959.88 | -3 141.57 | -18 101.45 |
| 2014.gada 23.jūlija izmaiņu akts Nr. 2-TR | -33 511.26 | -7 037.36 | -40 548.62 |
| 2014.gada 6.augusta izmaiņu akts Nr. 3-TR | -3 940.24 | -827.45 | -4 767.69 |
| 2014.gada 6.septembra izmaiņu akts Nr. 4-TR | 3 766.49 | 790.96 | 4 557.45 |
| 2014.gada 20.oktobra izmaiņu akts Nr. 5-TR | 649.96 | 136.49 | 786.45 |
| Slēpošanas trase kopā | 78 039.34 | 16 388.27 | 94 427.61 |
| Starta laukums | 36 359.90 | 7 635.58 | 43 995.48 |
| 2014.gada 25.jūnija izmaiņu akts Nr. 1-ST | -2 434.33 | -511.21 | -2 945.54 |
| 2014.gada 25.augusta izmaiņu akts Nr. 1-ST | 5 063.88 | 1 063.41 | 6 127.29 |
| 2014.gada 8.septembra izmaiņu akts Nr. 1-ST | 5 577.55 | 1 171.29 | 6 748.84 |
| Starta laukums kopā | 44 567.00 | 9 359.07 | 53 926.07 |
| KOPĀ: | 122 606.34 | 25 747.34 | 148 353.68 |

  - Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un tā ir kā papildinājums Līgumam, neatceļot pārējos Līguma punktus. Uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

  - Šī Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens Vienošanās eksemplārs.

Pušu rekvizīti

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052 Pasūtītājs Direktors __________________________ /I.Kraukle/ | SIA „Valkas meliorācija” Reģ. Nr.44103005549 Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Uzņēmējs Valdes priekšsēdētājs _______________________ /J.Biezais/ |