Iepirkuma ID Nr. TSKA „ZILIE KALNI” 2014/1

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1

pie 2014.gada 8.maija līguma Nr. 3-2/3

Ikšķilē									2014.gada 20.oktobrī

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā (Jānis Biezais) personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „Uzņēmējs”, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā saukti – “Puses”),

vienojas veikt 08.05.2014. līgumā Nr. 3-2/3 (turpmāk tekstā – Līgums)  grozījumus par slēpošanas trases izbūves un rekonstrukcijas, slēpošanas starta laukuma izbūves dabas parkā “Ogres Zilie kalni” līguma izpildes termiņu. Pamatojoties uz Līguma 14.3.1.punktu, ņemot vērā vairākas projektā veiktās izmaiņas, kā arī nepieciešamību iekļaut projektā papildus pozīcijas, kas ir tehnoloģiski nepieciešamas projekta īstenošanai, Puses vienojas:

- Līgumā noteikto būvdarbu izpildes un dokumentu nodošanas termiņu pagarināt līdz 2014.gada 15.decembrim.

- Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un tā ir kā papildinājums Līgumam, neatceļot pārējos Līguma punktus. Uz šo vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

- Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros kopā ar šīs vienošanās 1.punktā minēto pielikumu un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens vienošanās eksemplārs.

PUŠU REKVIZĪTI

| ### Pasūtītājs | ### Uzņēmējs |
| --- | --- |
| OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA” Reģ. Nr.90001449943 Peldu iela 22, Ikšķile Ikšķiles novads, LV-5052, Kredītiestāde: AS „Swedbank” Kods: HABALV22 ### Konts: LV90 HABA 0551 0171 3907 3 | SIA „Valkas meliorācija” Reģ. Nr.44103005549 Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701 Kredītiestāde: A/S „SEB bank”, Kods: UNLALV2X Konts: LV27UNLA0017100467200 |
| ### Direktore | ### Valdes priekšsēdētājs |
| I.Kraukle_________________ | J.Biezais_______________ |